广东省攀登计划 · 产品执行文件

金箔非遗小程序产品需求文档

PRD V0.2｜3分钟轻量工艺体验与活化传播平台

| 文档项 | 当前定义 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 已确认需求基线；供原型、开发、内容、研究和测试共同执行 |
| 核心用户 | 广东高校学生，重点为18—24岁青年 |
| 产品形态 | 微信原生小程序＋CloudBase＋XR-Frame 3D互动 |
| 首版主线 | 3分钟互动体验；制箔或贴箔路线在首次专业访谈后锁定 |
| 团队结构 | 4名学生分任产品前端、3D技术、内容档案、调研实践 |

产品定位｜面向广东高校青年的金箔非遗轻量化数字体验与活化传播平台，以3D工艺互动为核心，连接传承人故事、数字档案与线下实践。

唯一待锁定决策｜首次访谈后，由传承人或专业老师确认首版主线采用“制箔”还是“贴箔”。锁定后只制作一条主线，不并行开发两套完整体验。

# 文档使用说明

本文件定义首版小程序的产品边界、用户流程、功能要求、数据与隐私规则、内容发布流程、技术约束和验收标准。产品原型、开发任务、内容采集和用户研究均应引用本文件中的需求编号。

优先级说明｜P0为申报演示必须完成；P1为正式首版应完成；P2为首版明确延后。

变更规则｜新增需求必须说明其对应的项目目标、评价指标、负责人和对进度的影响，经指导教师与四岗位共同评审后方可纳入。

# 1. 产品目标与成功标准

## 1.1 产品目标

- 让第一次接触金箔非遗的高校青年，在不注册、不先学习长篇知识的情况下愿意进入体验。

- 用3分钟可完成的3D工艺互动建立对人物、工具、材料和工艺逻辑的初步认识。

- 把传承人真实影像、经审核的数字档案和校园实践连接为可持续传播路径。

- 通过行为数据、前后测、问卷、访谈和活动记录验证传播效果。

## 1.2 非目标

- 首版不建设独立APP、商城、支付、直播带货或复杂会员系统。

- 首版不制作大型3D游戏、多关卡重度游戏化或完整空间AR。

- 首版不同时覆盖多个非遗门类，也不同时制作制箔与贴箔两条完整主线。

- 首版不以考试、排行榜、证书或强制分享作为核心留存手段。

## 1.3 成功指标

| 800+ 真实用户 | 60%+ 体验完成率 | 100+ 配对前后测 | 3场 校园实践 |
| --- | --- | --- | --- |

| 指标层 | 指标定义 | 目标值 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触达 | 去重真实用户数；校园体验或推广活动 | 用户800+；活动3场 | 匿名行为数据、活动记录 |
| 体验 | 开始核心体验后完成全部3步 | 完成率不低于60% | experience_start / complete |
| 深度 | 完成后进入故事、档案或活动 | 继续探索率不低于25% | result_action、archive_view |
| 认知 | 同一研究样本的前后测得分变化 | 样本100+；均值提升20%目标 | 研究编号关联的配对数据 |
| 内容 | 审核发布的系列传播内容 | 短视频8—12期 | 内容台账、发布记录 |

口径说明｜上述为项目目标值，不得在申报书中表述为已取得成果；申报前30—50人测试用于校准指标。

# 2. 用户、场景与产品原则

## 2.1 核心用户与使用场景

核心用户｜广东高校学生，重点为18—24岁青年；产品不设置年龄排他限制。

典型场景｜在短视频、海报、课程或校园活动中扫码进入；利用课间或碎片时间完成体验；体验后自主选择继续了解或参加活动。

用户特征｜对新奇互动有兴趣，但对长篇学习和强制答题耐心有限；愿意分享个性化结果，但不希望先完成复杂注册。

## 2.2 产品原则

- 先体验后学习：首屏直接提供“开始3分钟体验”，知识内容作为体验后的自愿延伸。

- 真实内容优先：工艺、人物和史实必须有来源并经专业审核，数字互动明确标注为简化模拟。

- 引导完成优先：核心体验不设失败、倒计时、扣分和数值排名，允许提示与重试。

- 核心流程可降级：3D加载失败或设备能力不足时提供2D、图文或视频替代路径。

- 最少干扰：核心流程无需注册；相机权限仅在用户点击AR时请求。

# 3. 范围与版本优先级

| 级别 | 版本目标 | 纳入功能 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 申报演示 | 首页入口、分段真实视频、3步3D互动、即时反馈、结果页、3D降级、核心埋点 | 可在真实手机完成主流程并形成演示数据 |
| P1 | 正式首版 | 传承人故事、金箔志、一个AR场景、活动、分享海报、内容导入发布 | 内容经审核、兼容测试通过、可开展校园验证 |
| P2 | 后续迭代 | 登录、积分徽章、排行、复杂测评、收藏、多非遗、商城支付、直播 | 不进入首版工期与验收 |

范围冻结｜P0验收前不得启动P2。P1新增功能须先证明不会影响核心体验、兼容性与用户研究进度。

# 4. 信息架构与核心流程

## 4.1 一级导航

| 入口 | 主要任务 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 快速理解价值并开始体验 | 主视觉、3分钟承诺、开始按钮、精选内容与活动入口 |
| 体验 | 完成3步轻量工艺互动 | 分段视频、3D操作、即时反馈、结果与延伸动作 |
| 金箔志 | 按兴趣了解真实人物与工艺 | 人物、工艺、工具与材料、作品与应用 |
| 活动 | 了解并进入线下参与渠道 | 活动列表、详情、官方报名二维码或渠道 |

首版不设置“我的”一级入口。登录、收藏、积分、证书和用户资产均不属于P0/P1必需能力。

## 4.2 核心用户流程

- 用户从首页点击“开始3分钟体验”，无需注册即可进入。

- 观看3—5秒真实人物开场；可跳过，字幕默认可读，静音不影响理解。

- 在每个互动步骤前观看5—8秒真实工艺片段，再完成对应3D操作。

- 系统提供即时描述性反馈、提示和重试，完成3步后生成个人金箔作品。

- 结果页提供AR、分享海报、金箔志、活动和再次体验等可选动作。

核心闭环｜首页 → 真实开场 → 视频片段＋3D步骤×3 → 个人作品与反馈 → 可选深度内容／AR／活动。

## 4.3 工艺主线决策框架

在首次访谈前，产品仅保留共享的三阶段交互框架。访谈确认后，将下表中一列锁定为首版内容，并由专业老师审核术语、步骤与表现。

| 共享阶段 | 候选A：制箔 | 候选B：贴箔 | 共享产品能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 认识任务 | 认识材料、工具与目标厚度 | 选择器物、金箔与工具 | 真实短视频、3D对象、提示卡 |
| 2 关键动作 | 模拟敲击力度与节奏 | 模拟取箔、移动与覆盖 | 手势识别、即时反馈、重试 |
| 3 检查完成 | 观察厚度、完整性与裁切 | 刷平、修补并检查覆盖 | 完成状态、个性结果、文化提示 |

锁定依据｜合作对象的代表性工艺、可拍摄性、3分钟内的可交互性、文化准确性和技术可实现性。

# 5. 功能需求

## 5.1 首页

| 编号 | 产品需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| HOME-01 | 首屏展示一句话价值和“开始3分钟体验”主按钮。 | 首次进入无需滚动即可看到并点击主按钮。 |
| HOME-02 | 首屏不以课程、知识测评或注册作为前置。 | 未登录用户可直接进入EXP-01。 |
| HOME-03 | 展示精选故事、金箔志和近期活动入口。 | 内容为空时模块可隐藏，不影响主按钮。 |
| HOME-04 | 记录主按钮点击来源。 | 触发home_cta_click并携带入口来源。 |

## 5.2 分段视频与体验准备

| 编号 | 产品需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| EXP-01 | 进入体验后播放3—5秒传承人或专业老师开场。 | 视频可跳过，有字幕，静音状态可理解。 |
| EXP-02 | 每个步骤前播放5—8秒真实工艺片段。 | 每段可跳过；结束或跳过后进入对应操作。 |
| EXP-03 | 首次加载显示清晰进度与预计等待说明。 | 用户不会停留在无反馈空白页。 |
| EXP-04 | 说明体验为简化数字模拟。 | 开始前或首步可见，不宣称替代真实工艺。 |

## 5.3 三步3D互动

| 编号 | 产品需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| INT-01 | 按已锁定工艺主线提供连续3步操作。 | 步骤顺序、术语和动作经专业审核。 |
| INT-02 | 每步提供首次引导和按需提示。 | 无操作或多次偏离时出现提示；用户可继续。 |
| INT-03 | 操作后立即给出视觉、文字或动效反馈。 | 不以声音或颜色作为唯一反馈。 |
| INT-04 | 不设置倒计时、失败、扣分或公开排名。 | 用户通过提示和重试可完成全部步骤。 |
| INT-05 | 后台记录步骤时长、提示次数和重试次数。 | 不向用户展示数值分数，但事件字段可查询。 |
| INT-06 | 支持退出并记录退出步骤。 | 退出不进入死循环；触发experience_exit。 |

## 5.4 结果页

| 编号 | 产品需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| RES-01 | 生成并展示个人3D金箔作品。 | 完成3步后自动进入结果页并可旋转查看。 |
| RES-02 | 根据操作过程给出描述性反馈。 | 反馈使用“细致、稳定、均匀”等措辞，不显示分数或排名。 |
| RES-03 | 展示一条经审核的文化知识提示。 | 知识内容可追溯至内容台账和审核记录。 |
| RES-04 | 提供AR、分享、金箔志、活动和重试入口。 | 各动作可选；拒绝权限或分享失败不影响结果。 |
| RES-05 | 分享海报不得强制填写姓名、手机号。 | 可匿名生成；分享动作由用户主动发起。 |

## 5.5 金箔志

| 编号 | 产品需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| ARC-01 | 设置人物、工艺、工具与材料、作品与应用四类内容。 | 分类入口均可独立配置和隐藏空分类。 |
| ARC-02 | 列表卡片展示标题、摘要、封面与类型。 | 点击进入1分钟可读详情。 |
| ARC-03 | 详情支持短文、图片与可选长视频。 | 视频非自动播放；弱网下正文仍可阅读。 |
| ARC-04 | 详情底部显示来源、审核人和审核日期。 | 未审核内容不得进入已发布状态。 |
| ARC-05 | P1仅提供分类筛选，不做全文搜索。 | 四类筛选结果正确；无搜索入口。 |

## 5.6 活动、AR与分享

| 编号 | 产品需求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| ACT-01 | 活动模块展示列表、详情、时间地点和主办方。 | 信息与官方发布一致，过期状态明确。 |
| ACT-02 | 点击“我要参加”后展示学校或主办方官方报名渠道。 | 小程序仅记录意向点击，不代收报名信息。 |
| AR-01 | 结果页提供一个可选AR展示场景。 | 仅点击后申请相机权限；拒绝后返回结果页。 |
| SHR-01 | 生成包含作品、项目识别和小程序入口的分享海报。 | 分享失败可重试或返回，不阻断其他动作。 |

# 6. 状态、异常与降级

| 场景 | 系统行为 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 3D加载中 | 显示进度和操作提示 | 无空白页；用户可返回 |
| 加载超过8秒 | 提示继续等待并说明可退出 | 不重复弹窗、不误判完成 |
| 加载15秒失败 | 提供重试或2D／图文／视频替代 | 替代路径可完成基础内容体验 |
| 弱网或断网 | 提示网络状态并允许重试 | 恢复网络后无需重启小程序 |
| 拒绝相机权限 | 关闭AR并返回结果页 | 不再次强制请求，不影响其他功能 |
| 视频加载失败 | 显示封面、字幕摘要与跳过 | 用户仍可进入对应3D步骤 |
| 内容为空或下架 | 隐藏入口或显示友好空状态 | 不出现无效链接和报错代码 |

# 7. 数据埋点与效果评价

## 7.1 核心事件

| 事件 | 触发时机 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| home_cta_click | 点击首页主按钮 | source | 入口转化 |
| experience_start | 进入核心体验 | session_id、route | 开始人数 |
| video_play / skip | 播放或跳过分段视频 | segment_id、watch_time | 内容接受度 |
| step_start | 进入某一步 | step_id | 漏斗起点 |
| step_hint / retry | 使用提示或重试 | step_id、count | 难度诊断 |
| step_complete | 完成某一步 | step_id、duration | 步骤完成率 |
| experience_exit | 中途退出 | step_id、duration | 流失诊断 |
| experience_complete | 完成全部3步 | total_duration | 核心完成率 |
| result_action | 结果页点击后续动作 | action_type | 深度探索 |
| archive_view | 打开金箔志详情 | content_id、category | 内容偏好 |
| activity_interest | 点击我要参加 | activity_id | 活动意向 |

完成率｜experience_complete 去重会话数 ÷ experience_start 去重会话数。

继续探索率｜完成体验后触发AR、分享、金箔志或活动动作的去重用户数 ÷ 完成体验去重用户数。

数据质量｜事件均需包含时间、版本、设备能力、会话编号和匿名用户编号；测试账号与正式数据应可区分。

## 7.2 两层用户研究设计

| 层级 | 对象与规模 | 收集内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般用户层 | 约800名真实用户 | 匿名行为；体验后自愿填写学校、年级、专业大类、兴趣 | 评价触达、完成率和探索行为 |
| 正式研究层 | 不少于100名知情同意样本 | 手机号或微信联系方式、前测、后测、随访、行为事件 | 配对分析、访谈和论文研究 |

# 8. 隐私、同意与数据分离

- 核心体验不以填写手机号、微信号或研究问卷为前提；非必要信息由用户自愿提供。

- 正式研究样本在收集联系方式和配对数据前展示研究目的、使用范围、保存期限、退出方式和联系人，并取得明确同意。

- 活动报名继续使用学校或主办方官方渠道；若活动参与者同时进入研究，需另行完成研究同意。

- 联系方式仅用于约定的随访、访谈或通知，不得转作营销、公开传播或与无关数据合并。

- 原始研究数据仅限授权成员访问；对外报告和论文使用去标识化或汇总结果。

| 数据表 | 建议字段 | 访问要求 |
| --- | --- | --- |
| research_contacts | research_id、手机号／微信、同意时间、联系状态 | 单独存储，仅研究负责人和指导教师授权访问 |
| research_responses | research_id、前测、后测、随访答案 | 不存直接联系方式；按研究编号关联 |
| behavior_events | anonymous_id／research_id、事件、时间、版本、参数 | 研究样本经同意后才关联research_id |

合规基线｜目的明确、范围合理、最少必要、知情自愿、明确同意、可撤回、限制访问。是否愿意留下手机号，不替代告知与同意程序。

# 9. 内容生产、审核与发布

## 9.1 首版工作流

- 岗位3在结构化Excel／CSV内容台账中建档，分配内容ID和素材ID。

- 传承人或专业老师审核工艺、人物与史实；团队核对授权、来源和文字规范。

- 内容状态依次流转为草稿、待审核、已审核、已发布；只有已审核内容可导入。

- 岗位1或岗位2使用受控导入脚本写入云数据库，媒体文件上传云存储。

- 发布后保留版本、修改人、修改时间、修改原因和下架记录。

首版约束｜不建设复杂CMS，也不允许内容学生直接在云数据库中随意修改。云控制台仅用于技术维护和紧急处置。

## 9.2 内容台账最低字段

| 字段组 | 最低字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 识别 | content_id、category、title、summary | ID唯一且发布后不复用 |
| 正文 | body、media_ids、related_ids | 正文引用素材ID，不直接写本地路径 |
| 真实性 | source、reviewer、review_date | 来源可追溯；审核人和日期不可为空 |
| 授权 | authorization_id、rights_scope | 图片、视频、肖像、模型均需对应授权或许可 |
| 状态 | status、version、updated_by、updated_at | 仅reviewed可导入published |

# 10. 技术方案与数据结构

## 10.1 技术架构

| 层级 | 选型 | 首版职责 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 微信原生小程序 | 页面、状态管理、视频、分享、权限与降级 |
| 3D／AR | 微信XR-Frame＋优化后的GLB模型 | 3步互动、结果作品、一个可选AR场景 |
| 云服务 | 腾讯云开发CloudBase | 云数据库、云存储、云函数、内容读取与数据写入 |
| 内容导入 | Excel／CSV＋受控导入脚本 | 审核后批量校验、导入、版本记录 |
| 媒体策略 | 云存储＋按需加载／分包 | 视频、图片和3D资源不阻塞首页 |

P0/P1不引入PHP、MySQL、自建服务器或uni-app，不建设复杂后台管理系统。若后续内容量和运营频率显著增加，再单独评估轻量管理端。

## 10.2 建议集合

| 集合 | 用途 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- |
| app_config | 版本、功能开关、首页推荐和工艺路线配置 | 岗位1／2 |
| content_items | 人物、工艺、工具材料、作品应用内容 | 岗位3提供，岗位1／2导入 |
| media_assets | 图片、视频、模型及授权引用 | 岗位2／3 |
| activities | 活动信息、状态和官方报名渠道 | 岗位4提供，岗位1导入 |
| behavior_events | 匿名或研究编号关联的行为事件 | 岗位2／4 |
| research_contacts | 正式研究样本联系方式与同意记录 | 岗位4，限制访问 |
| research_responses | 前后测、随访和访谈结构化数据 | 岗位4 |
| audit_records | 内容版本、导入、修改和下架记录 | 岗位2／3 |

设计边界｜本节只定义逻辑集合。字段类型、索引、权限规则和云函数接口应在《技术设计说明书》中进一步细化。

# 11. 非功能需求

| 类别 | 内部目标 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 首页性能 | 校园Wi-Fi／4G下2.5秒内可用 | 6台真机冷启动与二次启动记录 |
| 3D性能 | 中档手机6秒内可操作；全程显示进度 | 记录加载时长、帧率和失败原因 |
| 资源体积 | 核心GLB目标≤6MB；单场景网络资源目标≤12MB | 构建产物和网络面板检查 |
| 视频 | 步骤视频5—8秒、有字幕、静音可理解 | 内容检查与用户测试 |
| 兼容 | iOS／Android高、中、低档共6台真机 | 设备矩阵、截图和问题闭环 |
| 可访问性 | 触控区域清晰、对比度足够、不依赖单一颜色或声音 | 页面与交互走查 |
| 稳定性 | 核心流程无崩溃、死循环和不可退出状态 | 弱网、断网、权限拒绝与异常测试 |
| 安全与权限 | 相机仅按需申请；敏感集合最小权限 | 权限规则与访问测试 |

校准规则｜以上为内部工程目标，完成技术原型后根据真实设备和资源复杂度校准，但不得取消降级、权限和稳定性要求。

# 12. 验收与测试

## 12.1 P0申报演示验收

- 从首页无需注册进入体验，完整完成真实开场、3段短视频、3步3D操作和结果页。

- 3D加载失败、视频失败和弱网情况下均有可理解提示、重试或替代内容。

- 核心事件在测试环境可查询，完成率漏斗与退出步骤可计算。

- 工艺路线、术语、视频和文化提示已取得专业审核记录。

- 至少完成一轮30—50名高校学生测试并形成问题、改进和数据摘要。

## 12.2 P1正式首版验收矩阵

| 验收域 | 必须通过的检查 | 主要责任 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | HOME、EXP、INT、RES、ARC、ACT、AR、SHR需求逐项通过 | 岗位1／2 |
| 内容 | 已发布内容均有来源、授权、审核人、日期和版本 | 岗位3 |
| 设备 | 6台真机覆盖微信版本、系统、性能和相机权限 | 岗位2 |
| 数据 | 事件不漏报、不重复；测试数据可识别；指标可复算 | 岗位2／4 |
| 研究 | 同意文本、研究编号、三表分离和退出机制可用 | 岗位4 |
| 实践 | 活动渠道有效，意向点击与主办方汇总报名数可对照 | 岗位4 |

# 13. 四岗位责任与交接

| 岗位 | 在本PRD中的主责 | 必须交接的材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 产品与前端 | 首页、导航、页面流程、视频、结果、金箔志、活动和前端埋点 | 原型、页面清单、组件说明、验收截图、使用说明 |
| 2 3D与技术 | XR-Frame、3D交互、AR、CloudBase、导入、权限、性能和数据 | 模型规范、接口、集合、部署、设备测试和故障说明 |
| 3 内容与档案 | 访谈、拍摄、内容台账、授权、专业审核和发布素材 | 内容手册、素材ID、来源授权、审核与版本记录 |
| 4 调研与实践 | 研究设计、同意、问卷、活动、数据分析和证据归档 | 研究方案、数据字典、活动材料、分析报告和证据目录 |

共同责任｜四名学生共同参加首次专业访谈、P0评审、用户测试复盘和P1验收；主责人对结果负责，备份人能够接手。

# 14. 待锁定事项与下一步

| 事项 | 锁定时间 | 责任人 | 所需证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首版采用制箔或贴箔主线 | 7月23日前（首次访谈后48小时内） | 指导教师＋岗位2／3 | 访谈纪要、专业确认、技术评估 |
| 非遗项目正式名称与认定信息 | 7月30日前（申报准备第1—2周） | 岗位3 | 官方名录或保护单位材料 |
| 小程序正式名称与视觉识别 | 7月30日前后（低保真原型评审时） | 岗位1／3 | 命名清单、合作方意见 |
| AR展示对象与最低设备基线 | 8月6日前后（3D技术原型评审时） | 岗位2 | 模型样例、6台设备测试 |
| 正式研究问卷与同意文本 | 8月13日前（首轮正式研究前） | 岗位4＋指导教师 | 预测试、修改记录、定稿文件 |

工艺路线锁定后，团队应立即完成交互脚本、素材清单、3D资产清单和P0任务拆解，并将本PRD版本更新为V0.2。

## 建议执行顺序

- 完成首次访谈并锁定制箔或贴箔主线。

- 岗位1产出低保真流程原型，岗位3同步完成对应内容与拍摄清单。

- 岗位2制作一个步骤的3D技术原型并在6台设备中先测中低档机。

- 岗位4定义埋点字段、前后测和测试招募流程。

- 四岗位共同评审后进入P0开发，按需求编号逐项验收。

# 15. 风险登记表

本表汇总项目关键风险，供四岗位与指导教师在里程碑评审时对照复盘；风险状态应随项目进展更新，而非一次性固化。

| 风险 | 影响域／等级 | 触发信号 | 应对预案 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次专业访谈延期，未能48小时内锁定制箔/贴箔 | 内容/进度｜高 | 访谈未如期安排；传承人对两种工艺均无明确倾向 | 设置访谈硬截止日（不晚于7月23日）；逾期则由指导教师与岗位2/3按可拍摄性与技术可实现性预设默认主线，访谈后再校正细节，不推翻主线 | 指导教师 |
| 传承人拍摄/形象/工艺授权未能及时取得 | 内容/合规｜高 | 授权协商超过2周未达成 | 提前准备书面授权模板；延迟时以专业老师讲解版视频作为P0临时替代，注明待传承人确认 | 岗位3 |
| XR-Frame手势/动作识别技术不可行 | 技术｜高 | 3D技术原型测试后仍无法稳定识别 | 降级为点击/滑动等简化交互，保留“引导完成优先”原则；须在P0开发前而非评审后暴露 | 岗位2 |
| 中低端机型加载时间/资源体积超预算 | 技术/性能｜中高 | 6台真机测试中，中低档机加载超15秒或帧率过低 | 分级降级：先压缩模型精度，再降级为2D/图文路径；作为P0前置验证项提前测试 | 岗位2 |
| 800+真实用户目标未达成 | 增长/指标｜中 | 30—50人测试后校准阶段发现传播渠道预估过于乐观 | 落实获客路径分渠道执行；若不足则如实调整目标基线，不表述为已取得成果 | 岗位4 |
| 团队成员退出或投入不足（课业冲突等） | 团队｜高 | 里程碑（原型评审/P0评审）交付延迟 | 明确各岗位备份人，关键交接材料持续更新而非临交付前补齐 | 指导教师 |
| 研究样本（100+）知情同意/招募不足 | 研究｜中 | 首轮正式研究招募未达标 | 结合3场线下活动现场招募，设置符合伦理的参与激励 | 岗位4 |
| 内容审核瓶颈（传承人/专业老师时间有限） | 内容/进度｜中 | 待审内容积压超过预期审核周期 | 约定审核SLA（如3个工作日内反馈），批量提交而非零散提交 | 岗位3 |

使用说明｜新增风险须补充影响域、触发信号和应对预案后方可纳入本表；已缓解风险保留记录但标注状态，不删除。

# 16. 获客路径

现有指标中“800+真实用户”与“短视频8—12期”是孤立的两个数字，中间需要一层转化路径来承接，建议按渠道拆解执行与复盘。

| 渠道 | 具体形式 | 预期作用 | 承接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短视频（抖音/视频号/B站，8—12期） | 传承人故事片段＋“3分钟体验”引导 | 建立认知，引发好奇 | 视频简介/评论区二维码 → 首页 |
| 校园海报/易拉宝 | 3场线下活动现场 | 触达on-site人群 | 扫码即入首页（HOME-04已埋点来源） |
| 课程植入 | 与高校相关课程（设计/文化类）老师合作 | 精准触达18—24岁目标人群 | 课堂扫码 |
| 分享海报（RES-04/SHR-01） | 用户完成体验后自发分享 | 二次传播，边际成本最低 | 好友扫码 → 首页，需在分享来源加埋点验证裂变效果 |
| 校园社群/社团合作 | 非遗相关社团、学生会渠道转发 | 冷启动种子用户 | 群内链接/二维码 |

## 建议动作

- 在home_cta_click事件的source字段中，提前定义渠道枚举值（如video_douyin／poster_campus／share_friend／course／community），使800+目标可按渠道拆解复盘。

- 3场线下活动应作为获客重点抓手而非仅是评价触达的证据来源：建议现场直接扫码体验并发放分享激励，把“活动”和“传播”两个目标合并执行。

- 短视频发布节奏建议与活动时间错开或呼应（如活动前一周发预热短视频），避免内容发布和活动成为两条不相关的时间线。

口径说明｜本节渠道效果同样适用第1.3节“口径说明”约束：申报前以30—50人测试数据校准，不得在申报书中表述为已取得成果。

# 17. 项目排期与里程碑

以2026年7月17日为起点、9月初参赛为终点，倒排7周里程碑；此排期基于当前假设的启动日期，若首次访谈实际时间提前或推迟，后续周次应整体平移，而不是压缩P0联调与真机测试时间。

| 周次 | 日期区间 | 里程碑 | 关键产出／验收对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 7月17日—7月23日 | 完成首次专业访谈，锁定制箔或贴箔主线 | 访谈纪要、专业确认（对应第14节“首版采用制箔或贴箔主线”） |
| 第2周 | 7月24日—7月30日 | 低保真流程原型＋内容拍摄清单产出；3D单步骤技术原型启动 | 岗位1原型、岗位3拍摄清单；小程序正式名称与视觉识别锁定 |
| 第3周 | 7月31日—8月6日 | 3D技术原型完成中低档机测试；核心埋点字段定义；P0开发启动 | AR展示对象与最低设备基线锁定；埋点字典初稿 |
| 第4周 | 8月7日—8月13日 | P0核心功能开发（首页、分段视频、3步3D互动、结果页） | HOME/EXP/INT/RES需求逐项开发；研究问卷与同意文本定稿 |
| 第5周 | 8月14日—8月20日 | P0联调、6台真机兼容测试、第一轮30—50人测试 | 真机测试记录；测试问题清单与数据摘要（对应第12.1节） |
| 第6周 | 8月21日—8月27日 | 问题修复、内容审核收尾、P0演示数据整理 | 完成率漏斗、退出步骤统计；内容台账审核状态清零 |
| 第7周 | 8月28日—9月3日 | 最终演练、申报材料与演示准备 | P0申报演示验收通过；材料/PPT/演示脚本定稿，备赛9月初比赛 |

排期原则｜P0申报演示验收（第12.1节）须在参赛前至少预留1周缓冲；第5周的30—50人测试若发现重大问题，第6周应优先修复而非新增功能，与第3节“范围冻结”原则一致。

# 附录：技术与合规参考

微信XR-Frame官方文档：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/xr-frame/

腾讯云开发CloudBase官方文档：https://cloud.tencent.cn/document/product/876/121103

《中华人民共和国个人信息保护法》：https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html

版本说明｜PRD V0.2固化截至当前已确认的产品决策；涉及合作对象身份、正式工艺路线和真实素材的内容，须以首次专业访谈及书面审核为准。